# TEAM TASK ASSIGNMENT

# 1. Mục tiêu

Chia NutriBudget thành các module độc lập để mn có thể làm việc từ kiến thức cơ bản, với phạm vi, output và dependency rõ ràng

Stack MVP: HTML/CSS/JavaScript → FastAPI/Python → Google ADK + Gemini → Python Meal Planner → PostgreSQL → Docker Compose → Git/GitHub.

# 2. Quy tắc chung

Mỗi người làm trên branch riêng.

Không commit trực tiếp vào main.

Commit nhỏ, rõ mục đích.

Push branch → Pull Request → Lead review → merge.

Không commit API key/password; dùng .env và .env.example.

Không tự ý đổi API contract hoặc database schema.

# 3. Phân công tổng quát

| Người | Role | Output |
| --- | --- | --- |
| Quang Hiếu | Lead / Architecture / Backend / AI | Backend + Nutrition + Agent + Optimizer + Integration |
| Anh Quân | Frontend Form 1 | Form 1 + 2 HTML/CSS/JS |
| Long Dương | Frontend Form 2 + Result | Form 2 + loading + result states |
| Phương Linh | Data Seed | Research + seed.sql |
| Đức Anh | Nutrition QA | Research + Formula checks + test cases |
| Minh Hiếu | QA / Test | API + E2E tests + bug log |
| Đan Quỳnh | UI/UX | User Flow + UI states |

# 4. Dependency Map

| Module | Phụ thuộc | Nhận output |
| --- | --- | --- |
| Frontend Form 1 | API contract + design | Lead / QA |
| Frontend Form 2 | Meal-plan response contract + design | Lead / QA |
| Database | Schema agreement | Lead / Planner |
| Nutrition QA | Nutrition Engine | Lead |
| Integration QA | Backend + Frontend | Toàn team |
| Agent | Tools + Planner + DB | Lead |
| Designer | Product flow | Frontend 1/ Frontend 2 |

# 5. Thứ tự triển khai

Lead dựng repository, Docker Compose, schemas và API contract.

Designer chốt User Flow + prototype.

Lead hoàn thiện Nutrition Engine v1.

Bạn 4 kiểm định Nutrition Engine.

Bạn 3 hoàn thiện PostgreSQL schema + seed data.

Bạn 1 triển khai Form 1.

Bạn 2 triển khai Form 2 + result UI.

Lead xây Meal Planner + Agent.

Bạn 5 test API và end-to-end flow.

Toàn team regression test và chuẩn bị demo.

# Quang Hiếu

## Role

Project Lead / Backend / AI

## Nhiệm vụ

Khởi tạo repository structure, Docker Compose và API contract.

Xây FastAPI, Pydantic schemas và PostgreSQL connection.

Xây calculate.py + validators.py và Nutrition Engine.

Xây Meal Planner / Optimizer MVP bằng Python.

Cấu hình Google ADK + Gemini và tool calling.

Tích hợp module, review PR.

## Files / phạm vi

backend/app/main.py; backend/app/schemas.py; backend/app/nutrition/; backend/app/agent/; backend/app/planner/; docker-compose.yml; .env.example

## Definition of Done

Project chạy bằng Docker Compose.

POST /api/v1/nutrition/macros hoạt động.

Meal Planner có feasible/infeasible.

Agent gọi được tool và tạo explanation.

Toàn bộ flow demo chạy được.

# Anh Quân

## Role

Frontend Developer — Form 1

## Nhiệm vụ

Học HTML form, CSS, JavaScript event/DOM, validation và fetch cơ bản.

Xây Form 1: age, gender, height, weight, activity level, goal.

Validation input và submit event.

Tạo request JSON đúng API contract.

Hiển thị loading và macro result cơ bản.

## Files / phạm vi

frontend/index.html; frontend/css/; frontend/js/form1.js

## Definition of Done

Form 1 chạy trên browser.

Validation hoạt động.

Request đúng contract.

Có PR riêng.

Không sửa backend/database.

# Long Dương

## Role

Frontend Developer — Form 2 & Result UI

## Nhiệm vụ

Học DOM, fetch, async/await, JSON và conditional rendering.

Xây Form 2: budget, preferences, allergies/restrictions.

Hiển thị Macro Summary.

Thiết kế loading state.

Render feasible meal plan, total cost và AI explanation.

Render infeasible state và nút điều chỉnh ngân sách.

## Files / phạm vi

frontend/css/; frontend/js/form2.js; frontend/js/result.js nếu

## Definition of Done

Form 2 hoàn chỉnh.

Loading/feasible/infeasible states.

JSON được render đúng.

PR riêng.

# Phương Linh

## Role

Research + Seed Data

## Nhiệm vụ

Học SQL, CREATE TABLE, INSERT, primary/foreign key.

Thu thập khoảng 30–50 food/ingredient phổ biến.

Ghi nutrition và giá theo unit thống nhất.

Tạo và kiểm tra seed.sql.

## Files / phạm vi

database/seed.sql

## Definition of Done

seed.sql chạy được.

Khoảng 30–50 items.

Format dữ liệu nhất quán.

# Đức Anh

## Role

Nutrition & Formula QA

## Nhiệm vụ

Học Mifflin-St Jeor, BMR, TDEE, BMI, macro và boundary testing.

Kiểm tra BMR/TDEE/calorie adjustment/macro.

Kiểm tra BMI warnings.

Tạo test cases cho normal và edge cases.

Báo discrepancy cho Lead; không tự sửa production.

## Files / phạm vi

nutrition_test_cases.md; tests/test_nutrition.py

## Definition of Done

Có test cases.

Expected/actual rõ ràng.

Các lỗi được ghi lại và chuyển Lead.

# Minh Hiếu

## Role

Tester

## Nhiệm vụ

Học HTTP status code, JSON, Swagger.

Test POST /api/v1/nutrition/macros.

Test valid, invalid, missing field, wrong type và boundary values.

Test frontend → backend.

Test Form 1 → Macro → Form 2 → Meal Plan.

Test feasible/infeasible và ghi bug.

## Files / phạm vi

TEST_CASES.md; BUG_REPORT.md hoặc Docs

## Definition of Done

Có test report.

Bug có steps, expected, actual, severity.

Có regression checklist trước demo.

# Đan Quỳnh

## Role

UI/UX Designer

## Nhiệm vụ

Xây User Flow và prototype.

Thiết kế Form 1, Macro Result, Form 2.

Thiết kế Loading, Feasible và Infeasible states.

Ghi handoff notes cho Bạn 1 và Bạn 2.

## Files / phạm vi

User Flow + UI handoff notes

## Definition of Done

Đủ tất cả state chính.

Frontend có thể triển khai từ design.

Interaction rõ ràng.